Projektová dokumentace opravy žumpy pro bytový dům ul. Nerudova 113/6, Město Albrechtice

Smlouva o dílo

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve

znění pozdějších předpisů (dále „NOZ“) a podle ustanovení § 2430 a násl. NOZ, v souladu

se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů.

Objednatel

Město Město Albrechtice

se sídlem:                     nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

zastoupen:                    Ing. Janou Murovou, starostkou

IČO:                             00296228

DIČ:                             CZ00296228

bankovní spojení:        ČSOB, a.s.

číslo účtu:                    155949106/0300

zástupce pro věci technické:		Bc. Martin Merta, 777 781 197

Lubomír Stýskala, tč. 775 917 503

Zhotovitel

se sídlem:

zastoupen:

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy

I. Úvodní ustanovení

- Objednatel prohlašuje, že je veřejnoprávní korporací a že před uzavřením této smlouvy byly splněny všechny podmínky a požadavky vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a jiných právních předpisů pro uzavíraní smluv tohoto typu veřejnoprávními korporacemi, a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené

- Dodavatel prohlašuje, že splňuje všechny podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené

- Dodavatel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není vůči němu vedeno řízení podle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a zavazuje se Objednatele  bezodkladně  informovat o všech skutečnostech v případě hrozícího úpadku, popř. prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky nebo v případě, že nebude schopen plnit závazky z této smlouvy pro něj vyplývající.

- Dodavatel bere na vědomí, že s ohledem na skutečnost, že Objednatel je veřejnoprávní korporace – město, není starosta případně místostarosta oprávněn samostatně tvořit vůli Objednatele, když k tomuto je oprávněna pouze Rada nebo Zastupitelstvo města Město Albrechtice a starosta nebo místostarosta jen prezentují takovou vůli vůči třetím osobám.

- Dodavatel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v Díle, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých).

- Dodavatel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Dodavatel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy.

II. Účel smlouvy

- Účelem této smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle zadávací dokumentace a stanovení podmínek a způsobu jejího zpracování pro Objednatele a Dodavatele.

- Dodavatel touto smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace a nabídky Dodavatele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností to znamená, že:

2.1 v případě jakékoli nejistoty ohledně výkladu jednotlivých ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci

2.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele

2.3 Dodavatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně

III. Předmět Smlouvy

1.        Předmětem smlouvy je:  Oprava žumpy pro bytový dům ul. Nerudova 113/6, Město Albrechtice v rozsahu:

a)   projektová dokumentace pro provádění stavby v podrobnostech pro výběr zhotovitele                (DZSaDPS)

b)  zajištění kompletní inženýrské činnosti (zahrnující zejména zajištění vyjádření a   stanovisek)

c) výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby

„Oprava žumpy pro bytový dům ul. Nerudova 113/6, Město Albrechtice“

Místo stavby: Město Albrechtice, Nerudova ulice, (dále jen „stavba“).

2.    Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje:

2.1  vypracovat pro objednatele projektové dokumentace dle této smlouvy (dále jen „Dílo“).

2.2  poskytnout objednateli kompletní inženýrskou činnost dle této smlouvy

2.3  poskytnout objednateli ve vztahu k realizaci stavby služby autorského dozoru

projektanta dle této smlouvy (předmět smlouvy dále jen  „Služby“).

(Služby a Dílo dále společně jen „Plnění“).

3.	Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho poskytnutí.

4 	Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací.

5	Zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení určené části prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v dodatku smlouvy nejpozději před předáním díla.

6	Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla.

7	Zhotovitel je povinen odborně posoudit veškeré požadavky objednatele na doplnění či jakoukoliv jinou změnu díla, a to jak z hlediska bezpečnosti, či dodržení platných předpisů, ale i z hlediska funkčnosti. V případě, že zhotovitel dospěje k závěru, že požadavek objednatele není možné, popřípadě by nebylo vhodné nebo účelné do díla začlenit, je povinen o této skutečnosti neprodleně, to je do druhého pracovního dne, informovat objednatele a navrhnout mu (je-li to možné) náhradní alternativu, která bude nejlépe nahrazovat původní záměr objednatele

IV. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v následujících termínech:

-Vypracování PD pro provedení stavby a výběr dodavatele do 30. 4. 2023

-Výkon autorského dozoru od počátku vlastní realizace

2. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.

3.  Bude-li toto přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již

realizované práce v plném rozsahu.

4. Dodavatel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít  vliv na termín provedení díla.

V. Splnění díla

- Dodavatel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. III. této Smlouvy o dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli, které je povinen Dodavatel zpracovávat, a to jejich originálů.

- Místem splnění díla je Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice.

- Povinnost Dodavatele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo, resp. jeho řádně dokončená část, předána Objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části písemně potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny.

- Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.

- Řádné splnění povinnosti Dodavatele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností Dodavatele, rozumí se jednotlivých etap, uvedených v článku III. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či nepředání části dokumentace, není Objednatel povinen dílo převzít.

- K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději 5. pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání

- Dodavatel se zavazuje předat Objednateli dílo – projektovou dokumentaci a všechny související doklady v 5-ti vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě v editovatelné formě a v PDF.

VI. Cena díla

1.    Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne …………..

2.    Celková cena za provedení Díla činí ……….,-	Kč bez DPH,

DPH bude účtována v příslušné výši ke dni vyúčtování.

Z toho:

- cena za vypracování projektové dokumentace provedení stavby v podrobnostech pro výběr dodavatele stavby				………..,- Kč bez DPH

- cena za provedení inženýrské činnosti 		………..,- Kč bez DPH

Cena za autorský dozor				              ………..,- Kč bez DPH/hod

(není součástí posuzované nabídkové ceny)

Stanovená cena za jednu hodinu autorského dozoru zahrnuje i veškeré režijní náklady Zhotovitele, které vznikají v souvislosti s prováděním autorského dozoru jako např. cestovní náklady, mzdové náklady, náklady na ubytování pracovníků provádějících konkrétní úkony dozoru apod.

3.    Objednatel neposkytuje zálohy.

4.     Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za část díla specifikovanou v bodech 2a, 2b po předání celého díla. Podkladem pro placení bude faktura obsahující veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

5.    Cenu za provádění autorského dozoru se Objednatel zavazuje hradit Zhotoviteli měsíčně na základě faktury, jejíž nedílnou součástí bude hodinový výkaz rozsahu výkonu autorského dozoru. Splatnost faktury se v tomto případě sjednává na 14 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

6.     Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem k této smlouvě o dílo.

7.    Cena sjednaná podle tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této smlouvy. Případné uzpůsobení projektové dokumentace na základě výsledku poloprovozního pokusu nezakládá nárok na změnu sjednané ceny Díla.

8.   Cenu díla lze měnit pouze:

    - Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně prací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

    - Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v této smlouvě.

    - V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce provést za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.

9.	Nárok na zaplacení více prací vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

VII.	Platební podmínky

- Zálohy na cenu díla nejsou sjednány. Dílčí fakturace ceny díla je přípustná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Odsouhlasením a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura“). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od data vystavení. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

2.	Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

- obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,

- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor veřejných zakázek),

- číslo a datum vystavení faktury,

- lhůtu splatnosti faktury,

- přesný název projektu,

- přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- na fakturu uveďte text „Daň odvede zákazník“.

3.	V případě, že na díle budou vady nebo nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.

- Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.

- Platby budou provedeny bezhotovostně.

- Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.

- Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele, doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou zprávou.

- V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

- Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

- Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k provedení díla spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a které nejsou předmětem plnění ze strany Dodavatele. Tuto součinnost poskytne Objednatel Dodavateli nejpozději do jednoho týdne od vyžádání. Zvláštní lhůtu ujednají strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže Objednatel zabezpečit vlastními silami.

- Objednatel se zavazuje řádně a včas zaplatit sjednanou cenu díla, pokud dílo bude předáno řádně a včas.

- Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít.

- Dodavatel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě. Dodavatel je oprávněn poskytnout výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, osobám, které jsou účastny při projednávání a získání stavebního povolení.

- Dodavatel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a nebezpečí svými pracovníky. Subdodavatele může Dodavatel přibrat jen na základě písemného souhlasu Objednatele.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je Dodavatel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění díla.

- Dodavatel je povinen průběžně, nejméně 1x měsíčně informovat Objednatele o průběhu prací a stavu rozpracovanosti díla.

- Dodavatel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám a dále se zavazuje dodržovat mlčenlivost podle zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

VIII. Oprávnění zástupci smluvních stran

- Oprávněnými zástupci Objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen oprávnění zástupci objednatele je Bc. Martin Merta případně další zástupce Objednatele pověřený v průběhu dodávky osobou oprávněnou jednat jménem za objednatele.

- Oprávněnými zástupci Dodavatele při provádění a předávání díla a ve věcech technických (dále jen oprávnění zástupci Dodavatele)

jsou: ……………………………………………

- Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace týkající se této smlouvy, jejího plnění, změn apod., bude probíhat písemně v těchto formách:

- písemně dopisem doručovaným poštou nebo na viděnou oproti potvrzení o doručení adresátem

- prostřednictví datových schránek

- e-mailem, kdy se určují následující komunikační adresy:

- na straně Objednatele:  l.styskala@mesto-albrechtice.cz

- na straně Dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxx

IX. Záruky a reklamace

- Záruční doba je sjednána na 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí konkrétní části díla. Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Dodavatel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost Dodavatele za dílo stanovenou zákonnými předpisy.

- V průběhu záruční doby Dodavatel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Dodavateli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.

- Neodstraní – li Dodavatel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 2, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, Objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady Dodavatele.

- Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

- Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla Dodavatelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně Dodavatel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť Objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení bodu 1. se pro takový případ nepoužije.

- Objednatel a dodavatel se dohodli na tom, že zhotovitel je povinen po dobu 60 měsíců ode dne předání Díla zajistit pro zhotovitele, kdykoli na výzvu  objednatele provést aktualizaci Díla – provedení takových úprav Díla, aby bylo Dílo upraveno do souladu  s platnými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami platnými a závaznými pro přípravu a realizaci předmětné stavby. Aktualizaci Díla je dodavatel povinen provést za podmínek a způsobem, který byl touto smlouvou dohodnut pro zhotovení a předání Díla.                                                                                                           Po provedení aktualizace Díla a předání aktualizace objednateli, začne běžet nová záruka za  Dílo v délce, v jaké byla dohodnuta  záruka za Dílo touto smlouvou. Dodavatel je povinen provést a předat aktualizaci Díla objednateli  do  90-ti dnů ode dne doručení výzvy k aktualizaci.

X. Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li Dodavatel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Současně Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

- Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10-ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem odstoupení Dodavateli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto smlouvou. Odstoupením dodavatele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly dodavatelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět, jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která dodavatel Objednateli do té soby řádně poskytl.

- Podstatným porušením smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na dodavatele.

- Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti uvedené v této smlouvě a zakládající právo na odstoupení do této smlouvy.

- Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní ani v dodatečně stanovené lhůtě, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

- Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XI. Smluvní pokuty

- V případě, že dodavatel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část,  je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci, existenci vyšší moci je povinen dodavatel prokázat.

- V případě, že dodavatel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle čl. IX.  této Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení a každou včas neodstraněnou vadu.

- Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn dodavateli v případě, že dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu v důsledku takových vad nebo nedodělků vznikne. Za škodu se rovněž považují pro případ této smlouvy náklady, které na zhotovení díla nebudou poskytovatelem případné dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle projektové dokumentace dle této smlouvy určeno.

XII. Ostatní a závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu této smlouvy.

- Smluvní strany ve smyslu ust. § 1881 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. vylučují postoupení pohledávek a jakýchkoli jiných práv vyplývajících z této smlouvy, nebo mající právní základ vzniku v této smlouvě na třetí osoby.

- Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona ve smyslu ust. § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

- Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv, tzn., že ve věcech této smlouvy neplatí ust. § 582 odst.1 občanského zákoníku.

- Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, podepsanou za každou smluvní stranu osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu a na straně Objednatele po předchozím schválení dodatku v příslušném orgánu.

- Dodavatel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím zveřejněním v příslušných registrech smluv v souladu s povinnostmi veřejnoprávních korporací.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech každý s platností originálu.

- Zástupci účastníku prohlašují, že se před podpisem seznámili s obsahem této smlouvy, že tato je projevem svobodné a vážné vůle subjektů, které reprezentují, že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou ze stran a z tohoto důvodu jí podepisují.

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 o obcích ve znění pozdějších předpisů. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Město Albrechtice

usnesením č………………, dne …………………….

Bude doplněno po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem

V ………………. dne…………………..		V ………. dne………………………..

……………………………………….	   	……………………………………..

Ing. Jana Murová, starostka města

Za Objednatele         				     Za Zhotovitele