Smlouva o dílo

Č.xxxxxxx

Dodavatel

IČ

DIČ

Registrace-ŽL vydaný …….

Zastoupený ve věcech smluvních

Zastoupený ve věcech technických

jako dodavatel na straně jedné

a

Město Město Albrechtice

Nám. ČSA 27/10, 793 95

IČ                                                                                 00296228

DIČ                                                                              CZ00296228

Zastoupeno ve věcech smluvních	             Ing. Jana Murová – starostka

Zastoupeno ve věcech technických                      Lubomír Stýskala

jako objednatel na straně druhé

uzavírají a tímto  uzavřeli podle § 2586 a následujících , zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo

I

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Provedení opravy kanalizace v šatnách a sociálním zařízení v objektu tělocvičny při ZŠ Opavická Město Albrechtice“ a to za podmínek stanovených v této smlouvě.

II

Termín provedení díla, způsob provedení díla jeho předání a jeho převzetí

Zahájení díla červen 2024. Termín ukončení prací a předání díla  je k 1.9.2024.

Termín prodloužení plnění díla a jeho předání je možné pouze z důvodu vyšší moci a o dny

neoprávněného zabránění přístupu k dílu objednatelem.

Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně na vlastní nebezpečí. Při určení způsobu provedení díla spolupracuje dodavatel s objednatelem, přičemž je dodavatel povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů.

Dokončené dílo je objednatel povinen převzít a uhradit cenu za dílo ve výši dle této smlouvy a případných dodatků.

III

Cena díla

Cena za dílo je určena cenovou nabídkou ve výběrovém řízení k provedení díla, zpracovanou na základě podkladů předaných objednatelem a činí    Xxxxxxxxx Kč bez DPH

Tato cena může být navýšena, nebo ponížena, pokud se v průběhu provádění díla strany písemně dohodnou na změnách ceny. V případě navýšení budou při určení ceny použity položky z cenové nabídky k prováděnému dílu. Pokud se zde příslušné položky nenachází budou použity položky RTS nebo URS v aktuální cenové úrovni. Úprava ceny musí být vždy konzultovaná s objednatelem a jím odsouhlasena.

IV

Platební podmínky

Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu ve výši a době sjednané ve smlouvě a dodatcích, pokud dílo nevykazuje vady bránící jeho užívání. V případě vad a nedodělků nebránících užívání budou tyto uvedeny v písemném zápise o předání dokončeného díla s termíny jejich odstranění. Odstraněné vady a nedodělky budou předány objednateli písemnou formou.

V případě vad a nedodělků bude až do doby odstranění provedena pozastávka z ceny díla ve výši     10 %.

Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě vystavené faktury (daňového dokladu) dodavatelem a uhrazena ve splatnosti 14 dnů, pokud dílo nevykazuje vady bránící užívání. Pokud dodavatel odstraňuje vady nebránící užívání, bude uhrazeno 90 % ceny a 10 % po odstranění vad a nedodělků rovněž se splatností 14 dnů.

V

Zhotovení díla

Dodavatel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli, spolu s veškerými doklady osvědčující možnost užívání dokončeného díla. Současně budou předány i revize, vyjádření, souhlasy, atesty, certifikáty, protokoly o uložení odpadů, tlakové zkoušky a další doklady vyplývající z obsahu prováděných prací, projektové dokumentace či dohod s objednatelem.

VI

Smluvní pokuta

V případě prodlení dodavatele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s řádným a včasným zaplacením faktury, náleží dodavateli smluvní pokuta z prodlení ve výši 0, 05 % z dlužné částky za každý den.

VII

Záruka za dílo

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu 36 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla, podepsaného jak dodavatelem, tak objednatelem.

Dodavatel zaručuje, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti zaručujícími jeho bezpečné užívání v souladu s požadavky příslušných technických norem. V tomto období dodavatel odstraní bezplatně vzniklé vady díla, způsobené vadou materiálů nebo nekvalitní prací, pokud nebyly způsobené nevhodným užíváním díla, nebo živelnou pohromou.

Dodavatel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace oznámit, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci vad díla uznává. Na odstranění vad nastoupí dodavatel do 5 dnů od uznání reklamované vady. K odstranění reklamované vady lze písemně dohodnout termín jiný.

VIII

Ostatní ustanovení

Pokud je vyžadováno, zajistí objednatel před zahájením prací souhlas s provedením díla.

Zjistí-li dodavatel při provádění díla překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen tuto skutečnost bezodkladně objednateli oznámit a navrhnout mu změnu díla. Pokud bude objednatelem tento návrh přijat, bude smluvní vztah upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

Po celou dobu provádění díla, odpovídá dodavatel za dodržování bezpečnosti, požární ochrany a ochrany zdraví svých pracovníků.

Dodavatel i jeho pracovníci musí strpět kontrolní činnost zástupců objednatele, technického dozoru, koordinátora BOZP a dalších kontrolních orgánů stanovených zákonem.

Objednatel zajistí pro dodavatele přípojné body elektro a vody.

Dodavatel se zavazuje provést dílo v prvotřídní kvalitě při dodržení požadavků příslušných ČSN, vztahujících se k typu prováděného díla, vyhlášek a požadavků objednatele.

Dodavatel prohlašuje, že má pojištění odpovědnosti za škodu při provádění díla a za škodu způsobenou vadou výrobku. Toto pojistné plnění je do výše 5 mil. Kč.  Na základě požadavku objednatele bude kopie pojistné smlouvy předána objednateli.

IX

Vlastnictví díla

Uhrazená část provedeného díla je vlastnictvím objednatele

Nebezpečí škody na díle jde na vrub dodavatele, až do úplného dokončení a předání objednateli.

X

Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy na základě dohody obou smluvních stran, nebo pokud dodavatel podstatně porušuje tuto smlouvu.

-pokud dodavatel nezahájí provádění díla do 30 dnů od podpisu SOD

-je-li prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší jak 5 dnů z viny na straně dodavatele

-provádí-li dodavatel práce v rozporu s požadavky objednatele

-naplní-li dodavatel ujednaný, nebo zákonný důvod pro odstoupení od této smlouvy, vzniká mu povinnost zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH

XI

Závěrečné ujednání

Smluvní vztah končí písemným předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků bránících užívání objednateli.

V dalším se tato smlouva řídí občanským zákoníkem.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana si ponechá jeden.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města   č. xxxxxx ze dne xxxxxx.

V Městě Albrechticích						V Městě Albrechticích

dne								dne

Za objednatele							za dodavatele